ОТЧЕТ

Главы управы

района Левобережный города Москвы

А.А.Извекова

«Об итогах выполнения

Программы комплексного развития района

в 2025 году»

заседание Совета депутатов

ВМО Левобережный

20.01.2026

Уважаемые депутаты!

В своем отчетном докладе я расскажу о проделанной работе в минувшем году и поделюсь планами на 2026 год.

В докладе отражены семь ключевых тем:

- Благоустройство и обслуживание МКД

- Строительство

- Торговля

- Социальный комплекс

- Безопасность

- План работ на 2026

БЛАГОУСТРОЙСВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД

В 2025 году были выполнены работы по благоустройству 7 дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов по   адресам:

- Беломорская ул., д. 13, корп. 1;

- Смольная ул., д. 57, корп. 1;

- Смольная ул., д. 61, корп. 1;

- Смольная ул., д. 67, корп. 3;

- Смольная ул., д. 67, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 14, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 10, корп. 2.

В рамках реализации Государственной программы «Развитие городской среды» благоустроено 6 дворовых территорий по адресу:

- Беломорская ул., д. 10, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 10, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 14, корп. 1;

- Смольная ул., д. 37;

- Смольная ул., д. 39;

- Смольная ул., д. 47.

Заказчик работ по благоустройству на территории района в 2025 году – ГБУ «Автомобильные дороги САО».

Были проведены работы по замене 13 контейнерных площадок по адресам:

- Беломорская ул., д. 12, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 18А, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 20, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 24, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 26;

- Беломорская ул., д. 4;

- Ленинградское ш., д. 100;

- Ленинградское ш., д. 130, корп. 3;

- Смольная ул., д. 33;

- Фестивальная ул., д. 13, корп. 3;

- Фестивальная ул., д. 15, корп. 3;

- Фестивальная ул., д. 41, корп. 4;

- Ленинградское ш., д. 136Б.

В рамках городской программы «Комплексное благоустройство улиц» выполнено благоустройство 3 объектов дорожного хозяйства:

- «Проезд к дому №5 по Флотской улице (подъезд к МФС №6)»;

- «Правобережная ул.»;

- «Проезд от улицы Правобережная до МКАД».

Заказчик работ по благоустройству объектов дорожного хозяйства в 2025 году – ГБУ «Автомобильные дороги».

Комплексом городского хозяйства Москвы в 2025 году в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной среды» благоустроен ТПУ «Речной вокзал» с прилегающими территориями, общей площадью 4,62 га.

В рамках мероприятий выполнено:

- устройство и ремонт а/б покрытий проезжей части – 24 380,7 кв.м;

- устройство и ремонт а/б покрытий тротуаров – 10 781,1 кв.м;

- устройство плиточного покрытия тротуаров из гранитных плит – 7 712,2 кв.м;

- установка гранитного бортового камня ГП1 – 307,9 пог.м;

- установка бетонного бортового камня – 3 039,0 пог.м;

- устройство посевного газона – 3 377,7 кв.м;

- установка опор наружного освещения – 85 шт., в том числе: дорожных – 55 шт., торшерных – 8 шт., контрастных – 22 шт.

- реконструкция светофорных объектов – 2 шт.;

- установка ООТ – 8 шт.;

- устройство дождевой канализации – 100,6 пог.м;

- установка дождеприемных решеток – 18 шт.;

- прокладка кабельной канализации – 803,0 пог.м;

- установка колодцев кабельной канализации – 17 шт.;

- прокладка кабельных линий – 5256 пог.м;

- устройство парковочных мест – 120 шт.;

- установка МАФ – 36 шт.;

ГУП «Моссвет» были установлены опоры освещения на 7 дворовых территориях:

- Беломорская ул., д. 14, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 4;

- Ленинградское ш., д. 98, корп. 5;

- Ленинградское ш., д. 126;

- Ленинградское ш., д. 130, корп. 2;

- Прибрежный пр-д, д. 12.

Ремонт и обслуживание многоквартирных домов

В 2025 г. выполнен ремонт 65 подъездов 
в 27 многоквартирных домах.

Работы по ремонту подъездов проводились управляющими организациями ГБУ «Жилищник района Левобережный» (21 МКД, 49 подъездов) и ООО «ДЕЗ Левобережный» (5 МКД, 13 подъездов) за счет средств, предусмотренных на содержание и текущий ремонт.

| № п/п | УК района | Адрес | Кол-во подъездов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.16 | 1 |
| 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.7, к.1 | 1 |
| 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.7, к.2 | 1 |
| 4 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.7, к.3 | 1 |
| 5 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.18, к.1 | 1 |
| 6 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.18, к.2 | 1 |
| 7 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.18, к.3 | 1 |
| 8 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.3, к.1 | 1 |
| 9 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Валдайский пр-д, д.17А, к.1 | 3 |
| 10 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Валдайский пр-д, д.22 | 1 |
| 11 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д. 92/1 | 7 |
| 12 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Ленинградское ш., д.94,к.3 | 2 |
| 13 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.100 | 4 |
| 14 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.102 | 3 |
| 15 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.108, к.3 | 2 |
| 16 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д. 112, к.2 | 8 |
| 17 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.132 | 2 |
| 18 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.134 | 2 |
| 19 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Прибрежный пр-д, д.1 | 1 |
| 20 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Прибрежный пр-д, д.3 | 1 |
| 21 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Прибрежный пр-д, д.4 | 2 |
| 22 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Фестивальная ул., д. 3 | 4 |
| 23 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Фестивальная ул., д.11 | 7 |
| 24 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Фестивальная ул., д.13,к.3 | 1 |
| 25 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Фестивальная ул., д.15,к.1 | 3 |
| 26 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Смольная ул.,д.41 | 1 |
| 27 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Смольная ул.,д.73 | 3 |
|  |  | ИТОГО: | 65 |

Кровли

Работы по очистке кровель многоквартирных домов и выступающих элементов фасадов от снега и наледи выполняются в соответствии с нормами ЖНМ-2005/04 «Организация работ по очистке кровель жилых и общественных зданий от снега и наледи», утвержденными постановлением Правительства Москвы от 05.11.2005 № 892-ПП.

Всего в районе 12 скатных кровель, подлежащих очистке в зимний период. 
Из них в управлении ГБУ «Жилищник района Левобережный» находятся 10 кровель 
по адресам: Ленинградское ш., д. 94, корп. 1; Ленинградское ш., д. 96, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5; Ленинградское ш., д. 98, корп. 1, корп. 2, корп. 4, корп. 5.
В управлении ООО «ДЕЗ Левобережный»: Ленинградское ш., д. 94, корп.3, Ленинградское ш., д. 98, корп. 3. Управляющими организациями сформированы 
и обучены бригады для работы на высоте.

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2025-2026

Всего в районе 147 многоквартирных домов и 4 общежития. В управлении: 
	-ГБУ «Жилищник района Левобережный» -92 МКД,

-ООО ДЕЗ Левобережный» - 35 МКД,

-ООО «УК «Орион» - 7 МКД,

-ООО «УК «ГЖС» - 3 МКД,

-ООО «УК «ПроФм» - 2 МКД,

-ТСЖ и ЖСК на самоуправлении – 8- МКД.

В рамках подготовки жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации управляющими организациями района проведены следующие мероприятия: проверка и ремонт инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, а также центрального отопления; при необходимости ремонт кровельных пространств, фундамента, межпанельных швов фасадов, чердачных и подвальных помещений. Особое внимание было уделено тепловому контуру оконных проемов и дверей.

Капитальный ремонт 2025

В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2025 году ГБУ «Жилищник района Левобережный» были выполнены работы по адресам:

-Беломорская ул., д. 7, корп. 1, корп. 2, корп. 3;

-Смольная ул., д. 45,

-Фестивальная ул., д. 15, корп.1 выполнен ремонт (замена) систем водоотведения (магистрали) в 5 МКД. Также по адресу: Фестивальная ул. д. 15, 
корп. 1 выполнен ремонт системы теплоснабжения (магистрали).

Работы по этим адресам были завершены 14.11.2025.

По адресу: Фестивальная ул., д. 11 договор с подрядной организацией 
ООО «НОВОГРАД» (договор от 21.02.2025 № КР-010435-25, заключен ФКР), 
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в настоящее время расторгнут. ФКР проводит конкурс по отбору новой организации для завершения работ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Инвестором/застройщиком АО «Центр-Инвест» в 2025 году завершено инвестиционное строительство Многофункционального жилого комплекса по адресу: Фестивальная ул., вл.15. Комплекс состоит из 8-ми жилых корпусов. Количество квартир – 1989, в т.ч. 397 для целей программы реновации.

В 2025 году по адресу: Фестивальная ул., вл. 13, 13а, продолжено строительство жилых домов для переселения в рамках программы реновации, проводились работы по перекладке инженерных коммуникаций с целью подключения существующих жилых домов к системам теплоснабжения, газопровода и электросетям. Планируемый срок ввода – 2026 год.

В рамках застройки Жилого комплекса «Акватория» в 2025 продолжилось строительство учебного корпуса на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест. Планируемый срок ввода – 1 квартал 2026 года. Застройщик ООО «Акватория».

В 2025 году завершилось строительство ФОКа с бассейном по адресу: мкр.1Б, корп.39А.

На сегодняшний день здание полностью построено. Инвестор/застройщик ООО "Браво-М".

Завершено строительство гостиницы по адресу: Ленинградское ш., вл.61. Разрешение на ввод выдано 16.04.2024. В текущем году выполнялось благоустройство прилегающей территории. Открытие объекта для гостей планируется в 2026 году.

Продолжено строительство Храмового комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова по адресу: Ленинградское ш., вл.59, начатого в 2022 году.

На текущий момент завершены монолитные работы и ведутся работы по устройству кровли.

Ввод в эксплуатацию планируется в 2026 году.

После завершения строительства Храм сможет принимать 500 прихожан.

На территории бывшего порта начато строительство Многофункциональных жилых комплексов «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ» и «Мангазея на Речном», а также Многофункционального общественно-делового комплекса.

Ввод объектов в 2026-2028 г.г.

Завершено строительство Кинокластера по адресу: Валдайский проезд, д. 16 на базе АО «Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького». В настоящее время в здании ведутся отделочные работы.

Застройщик: АНО «Развитие Городских Технологий».

Проектная организация: ГАУ «МосжилНИИпроект».

Генподрядчик: ООО «Главкапстрой» (подрядчик – ООО СЗ «ПСФ «Крост»)

В рамках реализации мероприятий по модернизации Кинокластера запланировано выполнены работы по демонтажу 15 строений, строительству 2 новых строений общей площадью 52 488,0 кв.м. (3-5-этажное здание (студийно-производственный комплекс) площадью 41 253,0 кв.м., 5-этажная наземная автомобильная парковка площадью 11 235,0 кв.м.).

О новом строительстве в парке «Дружбы»

Объект: некапитальное спортивное сооружение для проведения спортивных мероприятий (пляжный волейбол, теннис). Здесь речь идет о приспособлении объекта культурного наследия, ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства под размещение указанного спортивного сооружения. Работы по размещению временного некапитального объекта с инфраструктурой являются обратимыми, так как выполняются из сборно-разборных элементов и без устройства фундаментов.

Основание для строительства:

- Разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия от 30 мая 2025 года № ДКН-055201-00008366/25, выдано Обществу с ограниченной ответственностью «СКАЙ».

- Ордер (разрешение) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов от 05.06.2025 № 24090134/1

Заказчик-застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕННИС ФЭМИЛИ ГРУПП»

Подрядная организация – Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙ».

Земельно-правовые отношения Департаментом городского имущества города Москвы с застройщиком оформлены.

Информирование жителей:

- встреча с инициативной группой жителей в парке Дружба 12 июля 2025 г. во время обхода территории главой управы.

Проектом предусмотрено:

1. Санитарная и планировочная вырубка сухостойных и аварийных, а также инвазивных видов деревьев, обрезка сухих ветвей и порослевой растительности в соответствии с перечетной ведомостью деревьев и кустарников;

2. Установка павильона некапитального характера спортивного назначения, состоящего из двух блоков – административного и спортивного, с размещением тренировочных полей для пляжного волейбола и большого тенниса с инженерным обеспечением коммуникациями.

3. Реконструкция существующей дорожно-тропиночной сети, с приспособлением ее для МГН и обслуживания территории.

4. Организация открытых тренировочных полей для пляжного волейбола и большого тенниса.

5. Освещение территории

6. Организация дополнительной свайной лестницы, в северной части участка, для удобства доступности территории по стороны Фестивальной улицы 23

7. Вертикальная планировка территории, посадка деревьев и кустарников, в целях восстановления композиции, реконструкция травяного покрова.

Проектируемый баланс территории:

1. Общая площадь объекта 45 950 кв.м - 100%

2. Инженерные сооружения и некапитальные объекты 5841 кв.м -12,71%

3. Покрытия: - 15 346 кв.м -33,40%: асфальт (проезды) - асфальт (тротуар) - резиновое покрытие - гравийный отсев - грунтовые протопы - бетонная плитка - песок - искусственный газон - инженерные сооружения (лестницы)

4. Озеленение -24 763 кв.м.

Размещаемый павильон некапитального характера спортивного назначения с инженерной инфраструктурой. Некапитальный спортивный объект имеет сложную форму. Каркас объекта представляется из себя основной объем – где размещается– спортивная инфраструктура – теннисные корты и поля для пляжного волейбола и входной каркасный блок – административный блок – для размещения раздевалок и сопутствующей инженерной и рекреационной инфраструктуры.

Общая   площадь   всего   здания в   пределах   первого   этажа     составляет –

5440,68 м2.

Проектом предусмотрены размещение 3-х крытых теннисных кортов и площадок для пляжных видов спорта: для волейбола и пляжного футбола.

Разработаны мероприятия по обеспечению доступа на объект инвалидов отработана схема движения маломобильных групп населения.

Общественный транспорт

18 октября 2025 года изменился номер автобуса т58, теперь его номер – 458. Кроме того, у станции метро «Речной вокзал» изменились места остановок всех автобусов.

Изменены места  посадки пассажиров на нечётной стороне Фестивальной улицы напротив 1-го выхода из метро в автобусы м57, 90, 199, 233, 270, 284, 400, 445, 673, 851, 173, 338, 358, 451, 342к, 481, 532к и 986к. Из них остановки шести автобусов (199, 400, 458, 851, 173 и 451) оставлены на прежней стороне улицы, но перенесены чуть ближе к Ленинградскому шоссе.

Остановки прочих 13 автобусов перемещены на чётную сторону ул. Фестивальной, причём ближе ко 2-му выходу из метро.

Это касается как автобусов 342 и 443, так и 400, и 851 до Зеленограда и аэропорта «Шереметьево». Непосредственно рядом со 2-м выходом будут расположатся новые остановки автобусов 90, 270, 338 и 358, недалеко от Ленинградского шоссе, будут остановки автобусов м57, 233, 284, 445 и 673.

С 18 января изменился ряд автобусных маршрутов на севере и северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Для автобусов №400 и 851 добавились остановки в Левобережном районе, а для автобусов №865 и 865к — в Северном Тушино. Также добавилась остановка «По требованию» для автобусов №357 в сторону магазина «Стокманн» – автобусы останавливаются вместе с автобусами №986к. Остановка «ТЦ «Мега» для автобусов №358 и 359 получила название «Новокуркинское шоссе» и будет работать в обе стороны.

Брошенные разукомплектованные транспортные средства

Представители управы совместно с ОМВД России по району Левобережный города Москвы и ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций города Москвы) проводили постоянную работу 
по выявлению и эвакуации автотранспорта, имеющего признаки БРТС.

Работа по выявлению БРТС в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 23.09.2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве» ведется на постоянной основе.

По итогам работы за 2025 год обследовано 213 транспортных средств, из них:

186 транспортных средств приведены в надлежащее состояние, 
не позволяющее идентифицировать их как брошенные, 
или перемещены собственником в места, позволяющее хранить их без создания помех в организации благоустройства и уборки территории.

По итогам комиссионных обследований 48 транспортных средств признаны БРТС и перемещены на площадку временного хранения ГБУ «Автомобильные дороги САО».

ТОРГОВЛЯ

На территории района Левобережный по состоянию на 1 января 2026 года осуществляют свою деятельность:

- 121 объект по продаже продовольственных товаров;

- 337 объектов по продаже непродовольственных товаров;

- 7 крупных торговых центров;

- 1 предприятие мелкооптовой торговли;

- 3 автосалона;

- 1 мотосалон;

- 105 предприятия общественного питания; (98 открытая, 7 закрытая)

- 121 предприятий бытового обслуживания;

- 13 НТО;

- 1 отель, 1 мини-отель, 3 хостела;

- 7 АЗС, 8 автомоек и 11 шиномонтажных мастерских.

Мониторинг хозяйствующих субъектов, проводившийся в течение года, показал, что в товаропроводящей сети района Левобережный города Москвы насчитывается 1134 хозяйствующих субъекта.

Несанкционированная торговля:

Мобильной группой управы по пресечению несанкционированной торговли совместно с сотрудниками ОМВД по району Левобережный в ежедневном режиме осуществляется мониторинг подведомственной территории на предмет пресечения и ликвидации несанкционированной торговли и оказания услуг вне специально отведенных для этого мест.

Граждане, осуществляющие незаконную торговлю, привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Отделом МВД по району Левобережный приближены маршруты патрулирования экипажей патрульно-постовой службы к территории транспортно-пересадочного узла «Речной вокзал» и станции метро «Беломорская», для принятия исчерпывающих мер по пресечению и недопущению несанкционированной торговли на данных территориях.

В 2025 году составлено 27 протоколов об административных нарушениях по частям 1 и 2 статьи 11.13 КоАП РФ по фактам незаконной торговли на общую сумму 95 000 рублей (для сравнения, в 2024 был составлен 3 протокола на сумму 10 000 рублей). Все протоколы рассмотрены, вынесены постановления, все штрафы оплачены в бюджет города Москвы.

Категорирование объектов торговли и услуг:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», на подведомственной территории района Левобережный расположено 10 мест массового пребывания людей, из которых 4 объекта торговли и услуг.

В рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» на территории района расположено 26 торговых объектов подлежащих категорированию, за 2025 год составлен 1 акт категорирования, в соответствии с которыми разработан, согласован и утвержден 1 паспорт безопасности.

Во время проведения месячника по благоустройству 128 объектами торговли и услуг организована работа по промывке фасадов, ремонту и покраске входных групп, урн, удалению вандальных надписей.

На 28 объектах в летний период проведены дополнительные работы по приведению в порядок входных групп, выходящих к объектам благоустройства района Левобережный в 2025 году.

14.11.2025 успешно пройден смотр полевых кухонь, проведенный Управлением торговли и услуг префектуры Северного административного округа города Москвы;

Обеспечена работа полевой кухни в дни районных субботников.

В 2024-2025 году проведен ряд мероприятий, связанных с обеспечением коммунально-бытовой деятельности предприятий торговли, а именно:

- установлены полусферы для обеспечения безопасного проезда автомобилей во время разгрузки и погрузки товаров у магазина «Пятерочка» по адресу: Смольная ул., д.49;

- ограничен сквозной проезд автотранспорта на территории, примыкающей к выходам из ТЦ «У Речного» (Фестивальная ул., д.13, к.1);

- упорядочена установка контейнеров и организован своевременный вывоз ТБО на контейнерной площадке ряда предприятий по адресу: Смольная ул., д.35, с.1, с.2;

- хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по адресу: Валдайский пр-д, д.8, установлена контейнерная площадка для накопления отходов, образующихся в процессе их деятельности.

В рамках установленного порядка заключения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» в 2025 году, продолжена работа по контролю за заключением договоров на вывоз мусора предприятий торговли на территории района Левобережный. В течение 2025 года заключено 28 договоров.

За 2024-2025 год на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Левобережный на территории района согласовано: 3 нестационарных торговых объекта (НТО) «Сезонная ягода», 1 проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, 2 НТО при стационарном торговом объекте (СТО); 4 НТО исключены из схемы.

Службой по вопросам торговли и услуг актуализирован и уточнен План нормированного снабжения населения района Левобережный. Организована и создана Группа продовольственного обеспечения для спасательных формирований и пострадавшего населения района Левобережный г. Москвы, обеспечены в необходимом количестве материально-технические средства и продуктовые запасы.

Социальные проекты:

Из собственных средств предприятий торговли и услуг к праздничным датам для ветеранов ВОВ, инвалидов, многодетных семей и прочих социально-незащищенных групп населения (125 человек), была оказана благотворительная помощь на сумму свыше 37 тысяч рублей. 7 предприятий торговли и услуг оказали благотворительную гуманитарную помощь пострадавшему населению Курской области РФ, а также направили в зону СВО гуманитарную помощь на сумму около 900 тысяч рублей. В ходе акции «Соберем ребенка в школу» предпринимателями собраны рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и другими необходимыми для учебы предметами для 5 детей младшего школьного возраста из семей льготных категорий.

В течение 2025 года предприятиями бытового обслуживания предоставлены скидки пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и другим социально-незащищенным категориям граждан. Например,
Парикмахерская «Мечта» в ТЦ «Интер-Север» (Фестивальная ул., д.2А) пенсионерам предоставляет скидку 45%; Парикмахерская «Цирюльник» (Фестивальная ул., д.39, к.1) в среднем в месяц бесплатно обслуживает по 40 человек, а так же всем пенсионерам предоставляется стрижка по льготной цене 100 рублей, школьникам к выпускному балу предоставлялась скидка 17%.

В рамках Московских Фестивалей и проектов:

В рамках подготовки и проведения на территории города Москвы фестиваля «Лето в Москве» с 1 июня по 14 сентября 2025 участие в уникальном спецпроекте «Время Возможностей» приняли 40 предприятий района.

В рамках подготовки и проведения на территории города Москвы фестиваля «Зима в Москве» с 1 декабря 2025 по 28 февраля 2026 управа района Левобережный направила предложения предприятиям для участия в уникальном спецпроекте «Время Возможностей», подача заявок осуществляется с 01 ноября 2025.

В 2025 году 36 предприятий торговли и услуг района приняли участие в городском конкурсе на лучшее праздничное и тематическое летнее оформление в городе Москве «Лето в Москве» в 2025 году, 8 из них стали лауреатами конкурса в разных номинациях.

В мероприятиях, организованных Департаментом торговли и услуг города Москвы, службой по вопросам торговли и услуг было обеспечено участие предприятий торговли в следующих социальных городских программах:

«Московская Масленица» - 6 предприятий.

«Московский завтрак на верандах» - 7 предприятия.

«Рыбная неделя 2025 Москва – на волне» - 4 предприятия.

Вакцинация:

На подведомственной территории района с 12.09.2025 по адресу: Фестивальная ул. д.13., к.1, у входа в ТЦ «У Речного», установлен мобильный пункт вакцинации. Вакцинация осуществлялась окружной бригадой ГБУЗ "ГП №45 ДЗМ", адрес: 5-й Войковский проезд, д. 12.

Всего по данным ГБУЗ "ГП №45 ДЗМ", предоставленным в указанном мобильном пункте, вакцинацию прошли более 60 000 человек.

Указанный мобильный пункт вакцинации запитан и получает электрическую энергию от ТЦ «У Речного» по адресу Фестивальная ул. д.13 к.1 на безвозмездной основе.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В 2025 году на выполнение программы мер социальной защиты жителей района Левобережный города Москвы было израсходовано 1 651 699 руб.

В соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы выполнен:

- ремонт квартиры ветерана ВОВ на общую сумму 162 729 руб.;

- ремонт квартиры сироты на общую сумму 165 407 руб.;

- 14 жителям района оказана материальная помощь на общую сумму

- 000 рублей;

- 55 жителей района получили поздравления с юбилейными датами, им вручены персональные памятные подарки;

- 650 жителей льготных категорий получили бесплатные талоны на бытовое обслуживание.

В 2025 году для жителей района проведено 24 районных мероприятий, организовано 8 благотворительных обедов для членов общественных организаций, проведена теплоходная экскурсия.

Активное участие в организации районных мероприятий принимают ГБУ «ОКЦ САО» Клуб «Ладога», Территориальное управление - 5, а также Детская библиотека № 22 им. Л.Кассиля.

Совместно с районным Советом ветеранов и учащимися образовательных учреждений района проведено 6 общегородских мемориально-патронатных акций по уходу за памятниками района, приуроченных ко Дню защитника Отечества, ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг., ко Дню 84-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Проведены благотворительные акции «Семья помогает семье» и «Соберем ребенка в школу». Ранцами и канцелярскими принадлежностями были обеспечены 29 школьников начальных классов, из числа семей льготных категорий района.

В период зимних каникул более 260 семей с детьми льготных категорий посетили новогодние представления и получили подарки.

К 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для 118-ти ветеранов и участников Великой Отечественной войны было организовано вручение юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., ко Дню памяти и скорби, поздравили вдов участников Великой Отечественной войны.

В дни государственных праздников были проведены возложения цветов к памятным местам района, совместно с ветеранами ВОВ и учащимися образовательных учреждений организованы вахты памяти.

Представители управы района и администрации МО Левобережный входят в состав секретариата призывной комиссии.

В Едином центе призыва заседания призывной комиссии проходили ежедневно (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря).

План-наряд на весенний и осенний призывы 2025 года выполнен в полном объеме, призвано 95 человек.

Спортивно-досуговая работа с населением

В 2025 году ГБУ «ОКЦ САО» Клуб «Ладога», Территориальное управление - 5, организовало для жителей района более 100 спортивных и досуговых мероприятий, в которых приняли участие 3 000 человек.

Сотрудники управы, ГБУ «Жилищник района Левобережный», активисты Молодежной палаты и организации района приняли активное участие в городской программе «Лето в Москве», которая проходила на территории Северного административного округа с 1 июня по 14 сентября 2025 года.

В рамках проекта «Зима в Москве» с 1 декабря 2025 года на катке с искусственным льдом по адресу: Фестивальная ул., д. 4 с проходят творческие и спортивные мастер-классы, тренировки, концерты для жителей и гостей нашего района.

Сборные команды, из числа сотрудников управы района, Администрации МО Левобережный, ГБУ «Жилищник района Левобережный» приняли участие во всех этапах Спартакиады госслужащих САО «СуперКубка Префекта – 2025». Получили диплом - III место в соревнованиях по городошному спорту.

Информационная работа

За период с 01.01.2025 по 30.12.2025 года на сайте управы было размещено более 1200 новостей, отображающих жизнедеятельность района, а также более 750 объявлений, 1360 новостей в разделе «Безопасность».

В социальных сетях: «Вконтакте» и «Телеграмм» в 2025 году было опубликовано более 1780 новостей.

На территории района расположен 1 стенд, информация на котором своевременно обновляется.

Совместно с жителями проведен 51 субботний обход территории района.

За период 2025 года поступило 104 обращений граждан на приемах главы управы и его заместителей. Все вопросы были рассмотрены, приняты меры по данным поручениям, по отдельным вопросам жителям даны разъяснения в ходе приема.

В 2025 году в адрес управы поступило 2334 письменных обращений граждан, что на 94 обращения меньше по сравнению с прошлым годом (в 2024 году поступило 2428 обращений).

По-прежнему, чаще других в обращениях поднимались вопросы содержания, эксплуатации и капитального ремонта жилищного фонда, вопросы благоустройства, строительства.

Из 2334 обращений снято с контроля как «выполненное» - 2110 обращения, по 224 обращениям продлен контроль исполнения по причине необходимости принятия дополнительных мер для полного решения поставленных вопросов.

Вопрос обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан находится на личном контроле.

На все вопросы своевременно были подготовлены квалифицированные ответы с приложением фотоматериалов о проведенной работе.

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Левобережный города Москвы

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Левобережный основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним и семьям с соблюдением конфиденциальности полученной информации.

В 2025 году комиссией, как координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за отчетный период было проведено 24 заседания.

Всего рассмотрено 80 протоколов об административных правонарушениях из них:

- 28 протоколов в отношении несовершеннолетних;

- 51 протокол   в   отношении  родителей (законных представителей) несовершеннолетних;

- 1  протокол  в  отношении   иных  взрослых   лиц,  вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции.

По   состоянию  на  1 января  2025  года  на  учете в комиссии  состоит  11 несовершеннолетних и 14 семей, находящихся в социально-опасном положении.

За отчетный период снято с учета 8 несовершеннолетних:

- по исправлению – 5 чел.

- по достижению 18 лет – 2 чел.

- по иным основаниям – 1 чел.

При изучении причин и условий, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними, установлено, что в семьях нарушены детско-родительские отношения, контроль со стороны родителей за поведением детей ослаблен.

Решением комиссии несовершеннолетние и их родители направлялись в ГБУ МСЦ «Преображение» филиал «Ховрино» для проведения индивидуальной профилактической работы.

В рамках предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, проводились индивидуальные беседы о недопустимости нахождения на улице в ночное время суток без сопровождения законных представителей, о пагубном влиянии табачной и алкогольной продукции, а также об ответственности за несоблюдение законодательства Российской Федерации.

С родителями проводились беседы об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, об усилении контроля над их действиями, а также соблюдение правил безопасности в каникулярный период.

БЕЗОПАСНОСТЬ

О деятельности управы района Левобережный по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

План основных мероприятий района Левобережный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год выполнен полностью.

Должностные лица управы района Левобережный участвовали в проводимых управой района Левобережный плановых учениях и тренировках.

В том числе, в управе района были проведены штабные тренировки по темам:

в марте - «Действия органов управления районного звена МГСЧС по защите населения при ликвидации последствий паводка (затопления)»;

в сентябре – «Организация работы органов управления гражданской обороны при переводе гражданской обороны с мирного на военное время».

Всего за 2025 год в мобильном и стационарном учебно-консультативных пунктах района Левобережный получили консультацию 90 жителей района. В консультацию входит: ознакомление жителей с учебно-методическими материалами по вопросам ГО ЧС и пожарной безопасности, выполнение приемов оказания первой помощи пострадавшим (памятки, листовки, буклеты, брошюры, демонстрация видео роликов, использование тренировочного манекена).

По сравнению с предыдущим годом   количество пожаров на территории района снизилось на 72 %. Для снижения роста числа пожаров и загораний, гибели и травмирования людей на пожарах на объектах и в жилом фонде управой района принимались следующие меры:

-в целях недопущения загорания мусора на контейнерных площадках своевременно обеспечивался вывоз мусора и отходов ГБУ «Жилищник района Левобережный» и организациями;

-оборудовано 140 площадок для установок пожарной и специальной аварийной техники возле жилых домов;

- обновлены площадки для специальной техники в период проведения с 1 по 30 апреля 2025 года месячника по уборке и благоустройству городских территорий Москвы;

- проведена плановая проверка электрооборудования по вопросу дополнительных и незаконных подключений (нарушений не выявлено);

-  техниками ГБУ «Жилищник района Левобережный» 2 РОНПР Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве  проводятся регулярные обходы жилых домов, в том числе проверки приквартирных холлов, переходных балконов на предмет их захламленности.

Информирование жителей осуществлялось:

- с использованием информационных щитов на придомовых территориях и  информационных стендах в подъездах жилых домов, путем расклейки экспресс-информации по профилактике несчастных случаев на водных объектах, по обеспечению пожарной безопасности, о действиях в случае пожара, а также по вызову полиции, пожарной охраны, спасательных и аварийных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, путем ежемесячного размещения информации на официальном сайте управы района Левобережный города Москвы;

- в товариществах собственников жилья путем проведения разъяснительных бесед с председателями правления и старшими по подъездам;

- проведением разъяснительных бесед на общедомовых собраниях МКД с жителями о недопущении использования открытого огня на придомовых территориях в парковых зонах и в общественных местах.

На территории района находятся 5 защитных сооружений. Вместимость защитных сооружений составляет: 1264 чел.  4 укрытия находятся в жилом секторе, 1 защитное сооружение на предприятии.

Выполнены мероприятия по приведению в готовность подвальных помещений в жилом секторе на территории района.

Общая вместимость укрытий района составляет 55 420 человек.

Укрытие  по адресу: Ленинградское шоссе, д.94, корп.3  является одним  из самых лучших в округе  по оснащению  и  готовности к приему укрываемых и полностью  соответствует  Приказу  МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (с изменениями и дополнениями).

Также на территории района имеется два пункта временного размещения населения Северного административного округа города Москвы (ПВР), общей вместимостью 180 человек. Сборно - эвакуационный пункт района развернут по адресу ул. Флотская дом 1.

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что руководящий состав управы района, администрация, рабочие и служащие предприятий и организаций района, нештатные формирования подготовлены к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время и выполнению задач гражданской обороны в военное время.

При подведении итогов деятельности окружного звена МГСЧС по САО за 2025 год, деятельность районного звена МГСЧС района Левобережный отмечена благодарностью Начальника Главного управления   МЧС   России   по    г. Москве.

Рабочая группа управы района Левобережный города Москвы

по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или)

ликвидации последствий его проявлений.

За истекший год проведено 5 заседаний Рабочей группы управы района Левобережный города Москвы.

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в жилом секторе района, управой района на основании распоряжения №14 от 27.02.2020 «О создании Рабочей группы по проведению проверочных мероприятий в жилом секторе района Левобережный города Москвы по вопросам антитеррористической защищенности и безопасности» создана рабочая группа по контролю:

- за недопущением проживания и несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные, подвальные и подсобные помещения жилых домов; в пустующие здания;

- за закрытием и опечатыванием чердачных, подвальных и подсобных помещений жилого сектора.

Также сотрудниками управляющих организаций района ежедневно осуществляется контроль за закрытием, опломбированием и опечатыванием чердачных, подвальных помещений, а также помещений мусоросборных камер в жилом фонде на предмет недопущения проникновения в них посторонних лиц и обнаружения подозрительных посторонних предметов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О  противодействии  терроризму» и постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,  управой района проведена корректировка «Перечня мест массового пребывания людей  района Левобережный города Москвы».

По состоянию на 01.01.2026 в «Перечне мест массового пребывания людей   района Левобережный город Москвы» находится:

- 10 объектов (аналогичный период прошлого года – 12 объектов)

- 2 объектов – 3 категории,

- 5 объектов – 2 категории,

- 1 объект первой категории,

- 8 объектов категорированы, имеют паспорта безопасности. 2 объекта включены в перечень ММПЛ по результату мониторинга проведенного на территории района в декабре месяце в срок до конца 1 квартала 2026 года объекты будут от категорированы и на них будут оформлены паспорта безопасности.

В рамках Комплексного плана противодействия терроризму на территории района Левобережный выполняются следующие мероприятия по участию:

- в окружных, районных научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, посвященных укреплению единства российской нации, этнокультурному развитию народов России;

- в рабочих группах по вопросам укрепления противодействия экстремизму, формирования гражданской солидарности;

- в окружных, районных спортивно-досуговых мероприятиях по национальным

- видам спорта среди учащихся школ;

- в тематических уроках, выставках, беседах и встречах с ветеранами ВОВ, силовых структур в образовательных учреждениях;

- в социально-воспитательной работе с населением, старшими по домам.

ПЛАНЫ НА 2026 ГОД

Благоустройство в 2026 году

В 2026 году планируется провести благоустройство 2 знаковых объектов: «Сквер у к-т «Нева» и «Бульвар над Аксиньинским ручьем 
по Валдайскому пр.», а также прилегающих  к ним территорий по адресам:

| № | Источник финансирования | Обоснования | Основание для включения в программу | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
| Квартал 26 |  |  |  |  |
| 1 | Озел.территория | Знаковый объект | проектируемый | Сквер у к-т «Нева» |
| 2 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 16 |
| Квартал 27 |  |  |  |  |
| 3 | ДТ | Знаковый объект, школа ДКР 2026 | проектируемый | Беломорская ул. 18 к.4 |
| 4 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 18 к.3 |
| 5 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 18 к.2 |
| 6 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 18 к.1 |
| 7 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 20 к.1 |
| 8 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 20 к.2 |
| 9 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 20 к.3 |
| 10 | ДТ |  | существующее положение | Смольная ул. 41, 43, 45 |
| 11 | ДТ |  | существующее положение | Смольная ул. 33 |
| 12 | ДТ |  | существующее положение | Смольная ул. 37 |
| 13 | ДТ |  | существующее положение | Фестивальная ул. 41 к.4 |
|  | 12 дворовых территорий |  |  |  |
| Квартал 28 |  |  |  |  |
| 14 | Озел.территория | Знаковый объект | проектируемый | Бульвар над Аксиньинским ручьем по Валдайскому пр. |
| 15 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 17А к.1 |
| 16 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 13А к.1 |
| 17 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 9А к.1 |
| 18 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 15 |
| 19 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 7 |
| 20 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 11 |
| 21 | ДТ |  | существующее положение | Валдайский пр-д. д.21 |
| 22 | ДТ |  | существующее положение | Прибрежный пр-д, д.8 |
|  | 8 дворовых территорий |  |  |  |

Заказчик работ по благоустройству на территории района в 2026 году – ГБУ «Автомобильные дороги САО».

Запланированы работы по замене 26 контейнерных площадок по адресам:

- Беломорская ул., д. 16;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 4;

- Беломорская ул., д. 20, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 20, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 20, корп. 3;

- Смольная ул., д. 41, 43, 45;

- Ленинградское ш., д. 92/1;

- Смольная ул., д. 29, 31;

- Смольная ул., д. 39;

- Смольная ул., д. 49;

- Смольная ул., д. 51, корп. 1;

- Фестивальная ул., д. 39, корп. 1;

- Фестивальная ул., д. 41, корп. 1.

В рамках городской программы «Комплексное благоустройство улиц» планируется благоустройство 3 объектов дорожного хозяйства:

- Левобережная улица;

- Прибрежный проезд;

- Проезд к Правобережной улице, вл. 1Б.

Заказчик работ по благоустройству объектов дорожного хозяйства в 2025 году – ГБУ «Автомобильные дороги».

Комплексом городского хозяйства Москвы в 2026 году в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной среды» планируется продолжить благоустройство территорий, прилегающих к Фестивальной улице.

На территории района будет проведена замена асфальтобетонного покрытия и бортового камня на участке Фестивальной улицы, не вошедшей в границы проведения работ в 2025 году. Так же запланированы работы по благоустройству объекта озеленения «Сквер у Академии хорового искусства В.С. Попова» включающие замену покрытия дорожно-тропиночной сети, замену малых архитектурных форм на детских и спортивной площадках.

ГУП «Моссвет» запланированы работы по установке опор освещения на 13 дворовых территориях:

- Беломорская ул., д. 18, корп. 4;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 16;

- беломорская ул., д. 20, корп. 1;

- беломорская ул., д. 20, корп. 2;

- беломорская ул., д. 20, корп. 3;

- Смольная ул., д. 41,43,45;

- Фестивальная ул., д. 41, корп. 4;

- Смольная ул., д. 37;

- Прибрежный пр-д, д. 8;

- Смольная ул., д. 67, корп. 2.

Капитальный ремонт в 2026 году

В 2026 году в рамках Региональной программы капитального ремонта 
в районе Левобережный пройдут работы по следующим адресам:

-силами ГБУ «Жилищник района Левобережный»

1.Беломорская ул., д. 5, корп. 1 (КАН-магистрали, кровля, фасад),

2.Беломорская ул., д. 18, корп. 1 (ХВС-стояки, ГВС-стояки, ЦО-стояки),

3.Смольная ул., д. 39 (ХВС (разводящие магистрали), ГВС (разводящие магистрали), ЦО-стояки, ЦО (разводящие магистрали), фасад, кровля, сетей электроснабжения, ремонт подвального помещения),

4.Смольная ул., д. 41 (ХВС (разводящие магистрали), ГВС (разводящие магистрали), ЦО (разводящие магистрали), фасад, кровля, сетей электроснабжения, ремонт подвального помещения) канализация (выпуски и сборные трубопроводы).

-частной подрядной организацией ООО «АО «ОЭК»

1.Прибрежный пр-д, д. 4 (ХВС-стояки, ГВС-стояки).

Ремонт подъездов в 2026 году

Уважаемые депутаты, хочу отметить, что программа ремонта подъездов утверждена. Реестр направлен в управляющие организации для размещения информации на информационных стендах и подготовки к началу работ.

Всего в районе запланирован планово-предупредительный ремонт 
в 69 подъездах по 31 адресу из них:

- ГБУ «Жилищник района Левобережный» (55 подъездов),

- ООО «ДЕЗ Левобережный» (12 подъездов),

- ООО «УК «Орион» (1 подъезд),

- ЖСК «Промстройматериалы» (1 подъезд).

| Адрес | Управляющая организация | Год постройки | Год последнего ремонта подъездов | Кол-во ремонтируемых подъездов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Беломорская улица, дом 10, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1979 | 2018 | 1 |
| Беломорская улица, дом 11, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2006 | 2019 | 2 |
| Беломорская улица, дом 13, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2006 | 2018 | 2 |
| Беломорская улица, дом 18А | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2007 | 2020 | 1 |
| Беломорская улица, дом 8, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2014 | 2020 | 2 |
| Беломорская улица, дом 20, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2008 | 2021 | 3 |
| Беломорская улица, дом 20, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2008 | 2021 | 3 |
| Беломорская улица, дом 20, корпус 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2009 | 2021 | 3 |
| Валдайский проезд, дом 10, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2008 | 2019 | 4 |
| Валдайский проезд, дом 9А, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2005 | 2018 | 3 |
| Ленинградское шоссе, дом 108, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2007 | 2018 | 3 |
| Ленинградское шоссе, дом 108, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2007 | 2018 | 3 |
| Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1961 | 2017 | 4 |
| Беломорская улица, дом 14, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2009 | 2021 | 2 |
| Ленинградское шоссе, дом 120, корпус 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2010 | 2021 | 1 |
| Ленинградское шоссе, дом 130, корпус 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2007 | 2018 | 1 |
| Смольная улица, дом 39 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1963 | 2019 | 1 |
| Смольная улица, дом 43 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1963 | 2019 | 1 |
| Смольная улица, дом 45 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1963 | 2019 | 1 |
| Смольная улица, дом 47 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1963 | 2019 | 1 |
| Фестивальная улица, дом 9 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1974 | 2016 | 4 |
| Фестивальная улица, дом 39, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1982 | 2017 | 1 |
| Фестивальная улица, дом 41, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2014 | 2021 | 2 |
| Фестивальная улица, дом 41, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2010 | 2021 | 2 |
| Фестивальная улица, дом 41, корпус 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2010 | 2021 | 2 |
| Фестивальная улица, дом 41, корпус 4 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2014 | 2021 | 2 |
| Беломорская улица, дом 18А, корпус 2 | ООО "УК "Орион" | 2014 | - | 1 |
| Ленинградское шоссе, дом 114 | ЖСК "Промстройматериалы" | 1969 | 2016 | 1 |
| Смольная улица, дом 29 | ООО "ДЕЗ Левобережный" | 1966 | 2021 | 4 |
| Смольная улица, дом 31 | ООО "ДЕЗ Левобережный" | 1966 | 2021 | 4 |
| Смольная улица, дом 51, корпус 1 | ООО "ДЕЗ Левобережный" | 2006 | 2018 | 4 |
| 31 |  | Количество подъездов |  | 69 |