ОТЧЕТ

Директора ГБУ «Жилищник района Левобережный»

города Москвы

Г.А.Керимханова

«Об итогах управления многоквартирными домами, содержанием и благоустройством территорий, а также содержанием объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в 2025 году»

заседание Совета депутатов

ВМО Левобережный

20.01.2026

Уважаемые депутаты!

Мы с моими сотрудниками подготовили  доклад о проделанной работе в 2025 году, успешным решением значимых задач с жителями, которые наиболее нуждаются в нашем внимании и общества, в целом - наши Ветераны ВОВ и дети сироты и, конечно поделюсь планами на 2026 год.

В докладе отражены три ключевые темы:

- Благоустройство района

- Обслуживание и эксплуатация МКД

- Капитальный ремонт 2025

- Обслуживание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями

- Ремонт квартир ВОВ

- Ремонт квартир детей – сирот

- Реновация 2025

- План работ на 2026

БЛАГОУСТРОЙСВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД

В 2025 году были выполнены работы по благоустройству 7 дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов по   адресам:

- Беломорская ул., д. 13, корп. 1;

- Смольная ул., д. 57, корп. 1;

- Смольная ул., д. 61, корп. 1;

- Смольная ул., д. 67, корп. 3;

- Смольная ул., д. 67, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 14, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 10, корп. 2.

В рамках реализации Государственной программы «Развитие городской среды» благоустроено 6 дворовых территорий по адресу:

- Беломорская ул., д. 10, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 10, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 14, корп. 1;

- Смольная ул., д. 37;

- Смольная ул., д. 39;

- Смольная ул., д. 47.

Заказчик работ по благоустройству на территории района в 2025 году – ГБУ «Автомобильные дороги САО».

Были проведены работы по замене 13 контейнерных площадок по адресам:

- Беломорская ул., д. 12, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 18А, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 20, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 24, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 26;

- Беломорская ул., д. 4;

- Ленинградское ш., д. 100;

- Ленинградское ш., д. 130, корп. 3;

- Смольная ул., д. 33;

- Фестивальная ул., д. 13, корп. 3;

- Фестивальная ул., д. 15, корп. 3;

- Фестивальная ул., д. 41, корп. 4;

- Ленинградское ш., д. 136Б.

В рамках городской программы «Комплексное благоустройство улиц» выполнено благоустройство 3 объектов дорожного хозяйства:

- «Проезд к дому №5 по Флотской улице (подъезд к МФС №6)»;

- «Правобережная ул.»;

- «Проезд от улицы Правобережная до МКАД».

Заказчик работ по благоустройству объектов дорожного хозяйства в 2025 году – ГБУ «Автомобильные дороги».

Комплексом городского хозяйства Москвы в 2025 году в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной среды» благоустроен ТПУ «Речной вокзал» с прилегающими территориями, общей площадью 4,62 га.

В рамках мероприятий выполнено:

- устройство и ремонт а/б покрытий проезжей части – 24 380,7 кв.м;

- устройство и ремонт а/б покрытий тротуаров – 10 781,1 кв.м;

- устройство плиточного покрытия тротуаров из гранитных плит – 7 712,2 кв.м;

- установка гранитного бортового камня ГП1 – 307,9 пог.м;

- установка бетонного бортового камня – 3 039,0 пог.м;

- устройство посевного газона – 3 377,7 кв.м;

- установка опор наружного освещения – 85 шт., в том числе: дорожных – 55 шт., торшерных – 8 шт., контрастных – 22 шт.

- реконструкция светофорных объектов – 2 шт.;

- установка ООТ – 8 шт.;

- устройство дождевой канализации – 100,6 пог.м;

- установка дождеприемных решеток – 18 шт.;

- прокладка кабельной канализации – 803,0 пог.м;

- установка колодцев кабельной канализации – 17 шт.;

- прокладка кабельных линий – 5256 пог.м;

- устройство парковочных мест – 120 шт.;

- установка МАФ – 36 шт.;

ГУП «Моссвет» были установлены опоры освещения на 7 дворовых территориях:

- Беломорская ул., д. 14, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 4;

- Ленинградское ш., д. 98, корп. 5;

- Ленинградское ш., д. 126;

- Ленинградское ш., д. 130, корп. 2;

- Прибрежный пр-д, д. 12.

Брошенные разукомплектованные транспортные средства

Представители ГБУ «Жилищник района Левобережный» совместно с представителями Управы, ОМВД России по району Левобережный города Москвы и ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций города Москвы) проводили работу по выявлению и эвакуации автотранспорта, имеющего признаки БРТС.

Работа по выявлению БРТС в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 23.09.2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве» ведется на постоянной основе.

По итогам работы за 2025 год обследовано 213 транспортных средств, из них:

186 транспортных средств приведены в надлежащее состояние, 
не позволяющее идентифицировать их как брошенные, 
или перемещены собственником в места, позволяющее хранить их без создания помех в организации благоустройства и уборки территории.

По итогам комиссионных обследований 48 транспортных средств признаны БРТС и перемещены на площадку временного хранения ГБУ «Автомобильные дороги САО».

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОМОВ

В 2025г. выполнен ремонт 65 подъездов 
в 27 многоквартирных домах.

Работы по ремонту подъездов проводились управляющими организациями ГБУ «Жилищник района Левобережный» (21 МКД, 49 подъездов) и ООО «ДЕЗ Левобережный» (5 МКД, 13 подъездов) за счет средств, предусмотренных на содержание и текущий ремонт.

| № п/п | УК района | Адрес | Кол-во подъездов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.16 | 1 |
| 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.7, к.1 | 1 |
| 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.7, к.2 | 1 |
| 4 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.7, к.3 | 1 |
| 5 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.18, к.1 | 1 |
| 6 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.18, к.2 | 1 |
| 7 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.18, к.3 | 1 |
| 8 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Беломорская ул. д.3, к.1 | 1 |
| 9 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Валдайский пр-д, д.17А, к.1 | 3 |
| 10 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Валдайский пр-д, д.22 | 1 |
| 11 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д. 92/1 | 7 |
| 12 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Ленинградское ш., д.94,к.3 | 2 |
| 13 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.100 | 4 |
| 14 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.102 | 3 |
| 15 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.108, к.3 | 2 |
| 16 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д. 112, к.2 | 8 |
| 17 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.132 | 2 |
| 18 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Ленинградское ш., д.134 | 2 |
| 19 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Прибрежный пр-д, д.1 | 1 |
| 20 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Прибрежный пр-д, д.3 | 1 |
| 21 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Прибрежный пр-д, д.4 | 2 |
| 22 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Фестивальная ул., д. 3 | 4 |
| 23 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Фестивальная ул., д.11 | 7 |
| 24 | ООО «ДЕЗ Левобережный» | Фестивальная ул., д.13,к.3 | 1 |
| 25 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Фестивальная ул., д.15,к.1 | 3 |
| 26 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Смольная ул.,д.41 | 1 |
| 27 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | Смольная ул.,д.73 | 3 |
|  |  | ИТОГО: | 65 |

Кровли

Работы по очистке кровель многоквартирных домов и выступающих элементов фасадов от снега и наледи выполняются в соответствии с нормами ЖНМ-2005/04 «Организация работ по очистке кровель жилых и общественных зданий от снега и наледи», утвержденными постановлением Правительства Москвы от 05.11.2005 № 892-ПП.

Всего в районе 12 скатных кровель, подлежащих очистке в зимний период. 
Из них в управлении ГБУ «Жилищник района Левобережный» находятся 10 кровель 
по адресам: Ленинградское ш., д. 94, корп. 1; Ленинградское ш., д. 96, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5; Ленинградское ш., д. 98, корп. 1, корп. 2, корп. 4, корп. 5.
В управлении ООО «ДЕЗ Левобережный»: Ленинградское ш., д. 94, корп.3, Ленинградское ш., д. 98, корп. 3. Управляющими организациями сформированы 
и обучены бригады для работы на высоте.

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2025-2026

Всего в районе 147 многоквартирных домов и 4 общежития. В управлении: 
	Одно из основных направлений обслуживание МКД  в зимний период времени, это очистка кровель от снега и наледи.

Кровель подлежащих очистке в зимнее время - 12 МКД

В том числе: Металлических -11  кровель подлежат 100 % очистке;

Мягкие скатные -	1 кровля очистка 1,5 м зоны, желоба и свесы

Работы проводятся персоналом управляющей компании. Формируются бригады по очистке. Очистку производят сотрудники, прошедшие обучение и имеющие допуск работы на высоте.

В период снегопада проводятся охранные мероприятия:  ограждения в наиболее опасных местах, сигнальные ленты, указывающие на опасные участки образования схода наледи.

На текущий момент работы по очистке кровель проходят в непрерывном ежедневном режиме

Также, в рамках подготовки жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации управляющими организациями района проведены следующие мероприятия: проверка и ремонт инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, а также центрального отопления; при необходимости ремонт кровельных пространств, фундамента, межпанельных швов фасадов, чердачных и подвальных помещений. Особое внимание было уделено тепловому контуру оконных проемов и дверей.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2025

В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2025 году ГБУ «Жилищник района Левобережный» выполнены работы по адресам:

-Беломорская ул., д. 7, корп. 1, корп. 2, корп. 3;

-Смольная ул., д. 45,

-Фестивальная ул., д. 15, корп.1 выполнен ремонт (замена) систем водоотведения (магистрали) в 5 МКД. Также по адресу: Фестивальная ул. д. 15, 
корп. 1 выполнен ремонт системы теплоснабжения (магистрали).

Работы по этим адресам завершены 14.11.2025.

По адресу: Фестивальная ул., д. 11 договор с подрядной организацией 
ООО «НОВОГРАД» (договор от 21.02.2025 № КР-010435-25, заключен ФКР), 
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в настоящее время расторгнут. ФКР проводит конкурс по отбору новой организации для завершения работ.

Одна из более важных тем - это обслуживание общедомового оборудования для инвалидов  и других лиц с ограниченными возможностями, ремонт картир ВОВ, ремонт квартир детей - сирот

Выполнены мероприятия по установке и вводу в эксплуатацию 2-х подъемных платформ для инвалидов, принятых в установленном порядке на баланс города Москвы:

-  Валдайский пр-д, д.9А, к.1, подъезд № 1;

- ул.Смольная, д.63, подъезд № 3.

Установлен откидной пандус по следующему адресу:

- Ленинградское шоссе, д.132, подъезд № 2.

РЕМОНТ КВАРТИР ВЕТЕРАНОВ ВОВ

В 2025г. выполнены работы по ремонту квартиры ветерана Великой Отечественной Войны по следующему адресу: Беломорская, д.10, к.2, кв.157

РЕМОНТ КВАРТИР ДЕТЕЙ -СИРОТ

В 2025г. выполнены работы по ремонту квартиры детей-сирот, оставшихся без попечения родителей по следующему адресу:  ул.Смольная, д.63, кв.55

РЕНОВАЦИЯ 2025

В 4-ом квартале 2025г. в рамках программы реновации расселены многоквартирные дома по следующим адресам:

- Ленинградское шоссе, д.96, к.2;

- Ленинградское шоссе, д.96, к.3;

- Ленинградское шоссе, д.96, к.4;

- Ленинградское шоссе, д.96, к.5.

В целях содержания домов в технически исправном состоянии проводится необходимый комплекс мероприятий текущего характера и все виды сезонных работ. Возникающие аварийные ситуации устраняются силами эксплуатирующих и аварийных служб в рабочем порядке.

ПЛАНЫ НА 2026 ГОД

Благоустройство в 2026 году

В 2026 году планируется провести благоустройство 2 знаковых объектов: «Сквер у к-т «Нева» и «Бульвар над Аксиньинским ручьем 
по Валдайскому пр.», а также прилегающих  к ним территорий по адресам:

| № | Источник финансирования | Обоснования | Основание для включения в программу | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
| Квартал 26 |  |  |  |  |
| 1 | Озел.территория | Знаковый объект | проектируемый | Сквер у к-т «Нева» |
| 2 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 16 |
| Квартал 27 |  |  |  |  |
| 3 | ДТ | Знаковый объект, школа ДКР 2026 | проектируемый | Беломорская ул. 18 к.4 |
| 4 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 18 к.3 |
| 5 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 18 к.2 |
| 6 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 18 к.1 |
| 7 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 20 к.1 |
| 8 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 20 к.2 |
| 9 | ДТ |  | проектируемый | Беломорская ул. 20 к.3 |
| 10 | ДТ |  | существующее положение | Смольная ул. 41, 43, 45 |
| 11 | ДТ |  | существующее положение | Смольная ул. 33 |
| 12 | ДТ |  | существующее положение | Смольная ул. 37 |
| 13 | ДТ |  | существующее положение | Фестивальная ул. 41 к.4 |
|  | 12 дворовых территорий |  |  |  |
| Квартал 28 |  |  |  |  |
| 14 | Озел.территория | Знаковый объект | проектируемый | Бульвар над Аксиньинским ручьем по Валдайскому пр. |
| 15 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 17А к.1 |
| 16 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 13А к.1 |
| 17 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 9А к.1 |
| 18 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 15 |
| 19 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 7 |
| 20 | ДТ |  | проектируемый | Валдайский пр. 11 |
| 21 | ДТ |  | существующее положение | Валдайский пр-д. д.21 |
| 22 | ДТ |  | существующее положение | Прибрежный пр-д, д.8 |
|  | 8 дворовых территорий |  |  |  |

Заказчик работ по благоустройству на территории района в 2026 году – ГБУ «Автомобильные дороги САО».

Запланированы работы по замене 26 контейнерных площадок по адресам:

- Беломорская ул., д. 16;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 4;

- Беломорская ул., д. 20, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 20, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 20, корп. 3;

- Смольная ул., д. 41, 43, 45;

- Ленинградское ш., д. 92/1;

- Смольная ул., д. 29, 31;

- Смольная ул., д. 39;

- Смольная ул., д. 49;

- Смольная ул., д. 51, корп. 1;

- Фестивальная ул., д. 39, корп. 1;

- Фестивальная ул., д. 41, корп. 1.

В рамках городской программы «Комплексное благоустройство улиц» планируется благоустройство 3 объектов дорожного хозяйства:

- Левобережная улица;

- Прибрежный проезд;

- Проезд к Правобережной улице, вл. 1Б.

Заказчик работ по благоустройству объектов дорожного хозяйства в 2025 году – ГБУ «Автомобильные дороги САО».

Комплексом городского хозяйства Москвы в 2026 году в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной среды» планируется продолжить благоустройство территорий, прилегающих к Фестивальной улице.

На территории района будет проведена замена асфальтобетонного покрытия и бортового камня на участке Фестивальной улицы, не вошедшей в границы проведения работ в 2025 году. Так же запланированы работы по благоустройству объекта озеленения «Сквер у Академии хорового искусства В.С. Попова» включающие замену покрытия дорожно-тропиночной сети, замену малых архитектурных форм на детских и спортивной площадках.

ГУП «Моссвет» запланированы работы по установке опор освещения на 13 дворовых территориях:

- Беломорская ул., д. 18, корп. 4;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 3;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 2;

- Беломорская ул., д. 18, корп. 1;

- Беломорская ул., д. 16;

- беломорская ул., д. 20, корп. 1;

- беломорская ул., д. 20, корп. 2;

- беломорская ул., д. 20, корп. 3;

- Смольная ул., д. 41,43,45;

- Фестивальная ул., д. 41, корп. 4;

- Смольная ул., д. 37;

- Прибрежный пр-д, д. 8;

- Смольная ул., д. 67, корп. 2.

Капитальный ремонт в 2026 году

В 2026 году в рамках Региональной программы капитального ремонта 
в районе Левобережный пройдут работы по следующим адресам:

-силами ГБУ «Жилищник района Левобережный»

1.Беломорская ул., д. 5, корп. 1 (КАН-магистрали, кровля, фасад),

2.Беломорская ул., д. 18, корп. 1 (ХВС-стояки, ГВС-стояки, ЦО-стояки),

3.Смольная ул., д. 39 (ХВС (разводящие магистрали), ГВС (разводящие магистрали), ЦО-стояки, ЦО (разводящие магистрали), фасад, кровля, сетей электроснабжения, ремонт подвального помещения),

4.Смольная ул., д. 41 (ХВС (разводящие магистрали), ГВС (разводящие магистрали), ЦО (разводящие магистрали), фасад, кровля, сетей электроснабжения, ремонт подвального помещения) канализация (выпуски и сборные трубопроводы).

-частной подрядной организацией ООО «АО «ОЭК»

1.Прибрежный пр-д, д. 4 (ХВС-стояки, ГВС-стояки).

Ремонт подъездов в 2026 году

Уважаемые депутаты, хочу отметить, что программа ремонта подъездов утверждена. Реестр направлен в управляющие организации для размещения информации на информационных стендах и подготовки к началу работ.

Всего в районе запланирован планово-предупредительный ремонт 
в 69 подъездах по 31 адресу из них:

- ГБУ «Жилищник района Левобережный» (55 подъездов),

- ООО «ДЕЗ Левобережный» (12 подъездов),

- ООО «УК «Орион» (1 подъезд),

- ЖСК «Промстройматериалы» (1 подъезд).

| Адрес | Управляющая организация | Год постройки | Год последнего ремонта подъездов | Кол-во ремонтируемых подъездов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Беломорская улица, дом 10, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1979 | 2018 | 1 |
| Беломорская улица, дом 11, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2006 | 2019 | 2 |
| Беломорская улица, дом 13, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2006 | 2018 | 2 |
| Беломорская улица, дом 18А | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2007 | 2020 | 1 |
| Беломорская улица, дом 8, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2014 | 2020 | 2 |
| Беломорская улица, дом 20, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2008 | 2021 | 3 |
| Беломорская улица, дом 20, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2008 | 2021 | 3 |
| Беломорская улица, дом 20, корпус 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2009 | 2021 | 3 |
| Валдайский проезд, дом 10, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2008 | 2019 | 4 |
| Валдайский проезд, дом 9А, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2005 | 2018 | 3 |
| Ленинградское шоссе, дом 108, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2007 | 2018 | 3 |
| Ленинградское шоссе, дом 108, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2007 | 2018 | 3 |
| Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1961 | 2017 | 4 |
| Беломорская улица, дом 14, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2009 | 2021 | 2 |
| Ленинградское шоссе, дом 120, корпус 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2010 | 2021 | 1 |
| Ленинградское шоссе, дом 130, корпус 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2007 | 2018 | 1 |
| Смольная улица, дом 39 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1963 | 2019 | 1 |
| Смольная улица, дом 43 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1963 | 2019 | 1 |
| Смольная улица, дом 45 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1963 | 2019 | 1 |
| Смольная улица, дом 47 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1963 | 2019 | 1 |
| Фестивальная улица, дом 9 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1974 | 2016 | 4 |
| Фестивальная улица, дом 39, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 1982 | 2017 | 1 |
| Фестивальная улица, дом 41, корпус 1 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2014 | 2021 | 2 |
| Фестивальная улица, дом 41, корпус 2 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2010 | 2021 | 2 |
| Фестивальная улица, дом 41, корпус 3 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2010 | 2021 | 2 |
| Фестивальная улица, дом 41, корпус 4 | ГБУ «Жилищник района Левобережный» | 2014 | 2021 | 2 |
| Беломорская улица, дом 18А, корпус 2 | ООО "УК "Орион" | 2014 | - | 1 |
| Ленинградское шоссе, дом 114 | ЖСК "Промстройматериалы" | 1969 | 2016 | 1 |
| Смольная улица, дом 29 | ООО "ДЕЗ Левобережный" | 1966 | 2021 | 4 |
| Смольная улица, дом 31 | ООО "ДЕЗ Левобережный" | 1966 | 2021 | 4 |
| Смольная улица, дом 51, корпус 1 | ООО "ДЕЗ Левобережный" | 2006 | 2018 | 4 |
| 31 |  | Количество подъездов |  | 69 |